|  | обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») |  |  | от 28.08.2017г Муниципальный бюджет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | Все категории | (3 этап) 2030г | Положение обеспечение условий доступности для МГН в МБДОУ № 24 «Кораблик» г. Юрги» приказ №289 от (реконструкция помещения) Муниципальный бюджет | 2030г Обеспечение условий доступности для инвалидов МГН в ДОУ |
| 3. | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») |  | (2 этап) 2025г | Программа развития МБДОУ № 24 «Кораблик» г. Юрги» на 2017-2022 г приказ № 289 от 28.08.2017г (реконструкция помещения) ПА г.Юрги от 01.08.2017г № 872 Муниципальный бюджет | 2025г Обеспечение условий доступности для инвалидов МГН в ДОУ |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Ремонтные работы: (замена асфальтированного покрытия дорожек) | Все категории | (2 этап) 2025г | Проектно-сметная документация Муниципальный бюджет | 2025г Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению всех категорий МГН |
| 3.1.2. | Приобретение технических средств адаптации: информационное табло с номером телефона специалиста | О-в С-ч Г-ч У | (2 этап) 2025г | Положение обеспечение условий доступности для МГН в МБДОУ № 24 «Кораблик» г. Юрги», проектно-сметная документация ПА г.Юрги от 01.08.2017г № 872 Муниципальный бюджет Спонсорская помощь | Обеспечение условий доступности для инвалидов МГН в ДОУ 2025г |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: Капитальный ремонт крыльца | Все категории | (3 этап) 2030г | Проектно-сметная документация Муниципальный бюджет | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению всех категорий МГН 2030г |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: Для наружной лестницы: - поручи двухуровневые, пандус, минипандус, На входные двери: - доводчики. | О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | (2 этап) 2025г (1 этап) 2020г | Положение обеспечение условий доступности для МГН в МБДОУ № 24 «Кораблик» г. Юрги» Программа развития МБДОУ № 24 «Кораблик» г. Юрги» на 2017-2022 г приказ № 289 от 28.08.2017г ПА г.Юрги от 01.08.2017г № 872 -Муниципальный бюджет -Внебюджетные средства | 2020г-2030г Создание условий для беспрепятственного доступа категорий МГН в ДОУ |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: | - | - | - | - |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: Направляющие поручни, минипандусы, информационные знаки | О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | (2 этап) 2025г (1 этап) 2020г | Положение обеспечение условий доступности для МГН в МБДОУ № 24 «Кораблик» г. Юрги» ПА г.Юрги от 01.08.2017г № 872 | Создание условий доступности для инвалидов МГН в ДОУ 2020-2025г |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: Текущий ремонт | Все категории | (2 этап) 2025г | Проектно-сметная документация | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению всех категорий МГН 2025г |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: Минипандус, доводчики, информационное табло с номером телефона специалиста | О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | (2 этап) 2025г | Программа развития МБДОУ № 24 «Кораблик» г. Юрги» на 2017-2022 г Приказ № 289 от 28.08.2017г ПА г.Юрги от 01.08.2017г № 872 -Муниципальный бюджет -Спонсорская помощь | Создание условий доступности для инвалидов МГН в ДОУ 2025г |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: Капитальный ремонт | Все категории | (3 этаж) 2030г | Проектно-сметная документация - Муниципальный бюджет | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению всех категорий МГН 2030г |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: Дверные блоки; доводчики, смеситель локтевой | О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | (2 этап) 2025г | Проектно-сметная документация ПА г.Юрги от 01.08.2017г № 872 - Муниципальный бюджет - Внебюджетные средства -Спонсорская помощь | Создание условий доступности для инвалидов МГН в ДОУ 2025г |
| 3.6 | По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте - Памятки; - Информационно-тактильные знаки оповещения, направляющие поручни в коридоре и в холле | О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | (1 этап) 2020г (2 этап) 2025г | Программа развития МБДОУ № 24 «Кораблик» г. Юрги» на 2017-2022 г Приказ № 289 от 28.08.2017г ПА г.Юрги от 01.08.2017г № 872 - Муниципальный бюджет - Спонсорская помощь - Внебюджетные средства | Создание условий доступности для инвалидов МГН в ДОУ 2020 -2025г |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями: - разработка памяток | Г-ч | (1 этап) постоянно | Положение обеспечение условий доступности для МГН в МБДОУ № 24 «Кораблик» г. Юрги» ПА г.Юрги от 01.08.2017г № 872 -Спонсорская помощь -Внебюджетные средства | Создание условий доступности для беспрепятственного доступа информации для МГН в ДОУ 2020г |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания | - | - | - | - |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | - | - | - | - |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации: Разработка памяток, брошюр, листовки | О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | (1 этап) 2020г | Положение обеспечение условий доступности для МГН в МБДОУ № 24 «Кораблик» г. Юрги» - Спонсорская помощь - Внебюджетнве средства | Создание условий доступности для беспрепятственного доступа информации для МГН в ДОУ 2020г |
| 3.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту: Маршрутная карта | К | (1, 2, 3 этап) постоянно | Положение обеспечение условий доступности для МГН в МБДОУ № 24 «Кораблик» г. Юрги» - Муниципальный бюджет | Обеспечение беспрепятственного доступа МГН к ДОУ 2018г-2030г |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта (замена тротуарного покрытия) | О-в О-н С-ч Г-ч У | (2 этап) 2025г | Обращение в ЖКХ по замене тротуарного покрытия -Муниципальный бюджет | Обеспечение беспрепятственного доступа МГН к ДОУ 2025г |
| II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения. | О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У К | (1 этап) 2020г | - Положение о рабочей группе по формированию доступной среды Приказ № 428 от 29.12.2017г - инструктажи с сотрудниками ДОУ - журнал инструктажей | Обеспечение условий доступности для инвалидов МГН в ДОУ 2020г |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | (1 этап) 2018г | - Положение о рабочей группе во формированию доступной среды Приказ № 428 от 29.12.2017г Приказы по доступной среде | Оптимизация деятельности по вопросам создания условий безбарьерной среды для инвалидов и МГН в учреждении 2018г |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению) | Все категории | (1 этап) 2018г | Должностная инструкция Приказы ДОУ по доступной среде | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с инвалидами 2018г |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | (1 этап) 2018г | Приказ, инструкция, журнал, план проведения инструктажа | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с инвалидами 2018г |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках): сайт | Все категории | (1 этап) 2018г | Положение об официальном сайте ДОУ, приказы | Создание условий доступности для беспрепятственного доступа информации для МГН 2018г |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г-п, Г-ч | (1,2,3 этапы) По мере необходимости | Положение обеспечение условий доступности для МГН в МБДОУ № 24 «Кораблик» г. Юрги» | Обеспечение условий доступности для инвалидов МГН в ДОУ 2020-2030г |
| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) | К О-н С-п | (2, 3 этап) По мере необходимости | Положение об обучении детей на дому, заключения ТПМПК, приказы | Обучение детей категории МГН на дому 2025-2030г |
| 3 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | К О-н О-п | (2, 3 этап) По мере необходимости | Положение об оказании услуг в дистанционном режиме, заключения ТПМПК, приказы | Обучение детей категории МГН дистанционно 2025-2030г |
| 4 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем | Все категории | (1 этап) | Положение об официальном сайте ДОУ, приказ | Адаптация сайта с учетом особенностей восприятия МГН 2020 |